Plan de Trabajo y Aprendizaje

PrecioJusto — Calculadora de Precio de Venta

────────────────────────────────────────────

5 Sprints  ·  20 Semanas  ·  ~280 horas  ·  Teórico + Práctico

2025  ·  Elan SK Soft

# 1. Cómo usar este plan

Este plan está diseñado para que construyas PrecioJusto aprendiendo mientras desarrollas, sin abandonar tu trabajo actual. Cada sprint tiene dos partes:

| 📚 Parte Teórica Leer, estudiar conceptos y entender el "por qué" de cada tecnología. Se recomienda en los días de semana (2h/día). Recursos: documentación oficial, videos de YouTube, artículos. |  | ⚙️ Parte Práctica Escribir código, construir funcionalidades reales de la app. Se recomienda los fines de semana (6h/día, sábado y domingo). Cada tarea práctica produce algo concreto en el proyecto. |
| --- | --- | --- |

## 1.1 Distribución de horas por semana

| Día | Horas | Tipo | Actividad sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes a Viernes | 2h / día → 10h | 📚 Teoría | Leer docs, ver tutoriales, tomar notas |
| Sábado | 6h | ⚙️ Práctica | Codear funcionalidades, experimentar |
| Domingo | 6h | ⚙️ Práctica | Continuar código, corregir, hacer commit |
| Total semana | 22h | ~5h teoría + 12h práctica | 1 sprint ≈ 2–4 semanas |

💡 Tip: Aprende y construye al mismo tiempo Este plan es intencional: los conceptos teóricos de cada sprint están alineados exactamente con lo que vas a construir en la parte práctica de ese mismo sprint. No estudies todo antes de programar — estudia el lunes, programa el sábado. Aprenderás 3 veces más rápido.

## 1.2 Resumen de los 5 Sprints

| Sprint | Duración | Horas | Qué se construye | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 3 semanas | ~42h | Entorno + TypeScript + React base | Proyecto corriendo en browser |
| Sprint 2 | 3 semanas | ~42h | Tauri + SQLite + Zustand | App desktop con BD funcionando |
| Sprint 3 | 4 semanas | ~56h | UI + Formularios + CRUD completo | 4 pantallas de catálogo completas |
| Sprint 4 | 5 semanas | ~70h | Wizard + Motor de cálculo + Tests | Cotizaciones funcionando con precio correcto |
| Sprint 5 | 5 semanas | ~70h | i18n + Config + Build + Lanzamiento | App instalable en Windows lista para vender |
| TOTAL | 20 semanas | ~280h | — 5 meses de trabajo constante — | PrecioJusto v1.0 publicado |

# 2. Sprints Detallados

Sprint 1 · Entorno y Fundamentos Web Semanas 1–3 · ≈ 42 horas totales · Fundamentos — Nivel Básico

🎯 Objetivo del Sprint

Configurar el entorno de desarrollo completo, dominar los fundamentos de TypeScript y React, y tener corriendo el proyecto base de PrecioJusto en pantalla.

| 📚 PARTE TEÓRICA 📖 Herramientas del desarrollador - Qué es Node.js y npm: qué instalar y por qué - Git básico: init, add, commit, push — control de versiones desde el primer día - VS Code: extensiones esenciales (ESLint, Prettier, Tailwind IntelliSense) - Qué es un bundler y por qué usamos Vite 📖 TypeScript esencial - Tipos primitivos: string, number, boolean, null, undefined - Interfaces y types: cómo describir la forma de un objeto - Funciones tipadas: parámetros y retorno con tipos - Arrays y generics básicos: T[], Array<T> - Por qué TypeScript previene bugs antes de ejecutar 📖 React desde cero - Qué es un componente: función que devuelve JSX - Props: pasar datos de padre a hijo - useState: manejo de estado local en un componente - Renderizado condicional y listas con .map() - Eventos: onClick, onChange y manejo de formularios básico |  | ⚙️ PARTE PRÁCTICA 🔨 Configurar entorno - Instalar Node.js LTS, Git y VS Code - Crear cuenta en GitHub y primer repositorio "preciojusto" - Crear proyecto: npm create vite@latest -- --template react-ts - Instalar TailwindCSS siguiendo la guía oficial de Vite - Correr npm run dev y ver la pantalla de bienvenida en el browser 🔨 Primera pantalla real - Borrar el contenido de App.tsx y crear una barra de navegación simple - Crear componente Button.tsx reutilizable con props (label, onClick, variant) - Crear la estructura de carpetas del proyecto según la arquitectura definida - Definir los tipos TypeScript del dominio en src/types/index.ts (Insumo, Servicio, Nomina, Impuesto) - Hacer primer commit con mensaje claro y push a GitHub |
| --- | --- | --- |

✅ Criterios de Aceptación

| # | Criterio | Cómo evaluarlo |
| --- | --- | --- |
| CA-1.1 | El proyecto corre con npm run dev sin errores en consola | Compartir screenshot o video de la terminal y el browser |
| CA-1.2 | Existe el archivo src/types/index.ts con interfaces Insumo, Servicio, Nomina, Impuesto, Cotizacion correctamente tipadas | Pegar el contenido del archivo para revisión |
| CA-1.3 | El componente Button.tsx acepta al menos: label: string, onClick: () => void y variant: "primary" ¦ "secondary" | Pegar el código del componente |
| CA-1.4 | Existe la estructura de carpetas definida (components, pages, db, store, i18n, types, utils) | Ejecutar: find src -type d y pegar el resultado |
| CA-1.5 | El repositorio tiene al menos 3 commits con mensajes descriptivos en español o inglés | Compartir el link del repositorio en GitHub |

🤖 Cómo enviar tu código para evaluación Cuando termines este sprint, compárteme: (1) el link de tu repositorio en GitHub, (2) el contenido de src/types/index.ts, (3) el código de Button.tsx. Te daré feedback línea por línea con sugerencias de mejora.

Sprint 2 · Tauri + SQLite — La Base de Datos Local Semanas 4–6 · ≈ 42 horas totales · Base de Datos y Arquitectura — Nivel Medio

🎯 Objetivo del Sprint

Integrar Tauri 2.0 al proyecto, configurar SQLite con el esquema completo de PrecioJusto y tener funcionando las primeras operaciones CRUD de Insumos.

| 📚 PARTE TEÓRICA 📖 Arquitectura desktop con Tauri - Qué es Tauri: diferencia con Electron, por qué es más liviano - Modelo frontend/backend en Tauri: React como UI, Rust como sistema operativo - Comandos Tauri: cómo el frontend llama funciones del backend (invoke) - Sistema de permisos y capabilities en Tauri 2.0 📖 Bases de datos relacionales - Qué es SQL: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE — los 4 comandos que más usarás - Claves primarias (PK) y foráneas (FK): cómo se relacionan las tablas - Tablas de unión N:M: por qué existen cotizacion_insumos, cotizacion_servicios - SQLite vs bases de datos servidor: cuándo usar cada una - Migrations: qué son y por qué no se modifica la BD manualmente 📖 Gestión de estado con Zustand - Qué es el estado global vs estado local (useState) - Crear un store básico con Zustand: create(), get, set - Cuándo usar estado global vs cuándo usar estado local - Patrón actions: separar lógica de la UI |  | ⚙️ PARTE PRÁCTICA 🔨 Instalar y configurar Tauri - Instalar Rust desde rustup.rs (requisito de Tauri) - Agregar Tauri al proyecto: npm create tauri-app o migrar el proyecto existente - Instalar tauri-plugin-sql con soporte SQLite - Configurar capabilities en src-tauri/capabilities/default.json - Verificar que npm run tauri dev abre una ventana de escritorio 🔨 Crear el esquema de base de datos - Crear src/db/migrations.ts con el SQL de creación de las 10 tablas del ER - Inicializar la BD en src/db/index.ts con la función initDatabase() - Insertar datos de prueba para las tablas insumos y configuracion - Crear src/db/insumos.ts con funciones: getAll(), create(), update(), remove() - Probar las funciones CRUD desde la consola de Tauri 🔨 Store de insumos - Crear src/store/insumosStore.ts con Zustand - El store debe cargar insumos desde SQLite al iniciar la app - Acciones: addInsumo, updateInsumo, deleteInsumo, loadInsumos - Conectar el store a un componente de lista temporal para visualizar datos |
| --- | --- | --- |

✅ Criterios de Aceptación

| # | Criterio | Cómo evaluarlo |
| --- | --- | --- |
| CA-2.1 | La app abre como ventana de escritorio con npm run tauri dev sin errores | Compartir screenshot de la ventana desktop funcionando |
| CA-2.2 | Las 10 tablas del esquema ER se crean correctamente al iniciar la app (verificar con DB Browser for SQLite) | Compartir screenshot de DB Browser con las tablas visibles |
| CA-2.3 | La función getAll() de insumos retorna los datos insertados de prueba | Pegar el código de src/db/insumos.ts y el resultado de la llamada |
| CA-2.4 | El store de Zustand carga los insumos al montar la app (sin errores TypeScript) | Pegar el código de insumosStore.ts |
| CA-2.5 | Se puede crear un nuevo insumo desde código (sin UI) y persiste al reiniciar la app | Pegar el código de prueba y confirmar que persiste |

🤖 Cómo enviar tu código para evaluación Compárteme: (1) src/db/migrations.ts, (2) src/db/insumos.ts, (3) src/store/insumosStore.ts. Verificaré que los tipos estén correctos, que las queries SQL sean seguras (sin SQL injection) y que el estado de Zustand sea coherente con el modelo de datos.

Sprint 3 · Módulos del Catálogo — CRUD Completo con UI Semanas 7–10 · ≈ 56 horas totales · UI y Formularios — Nivel Medio

🎯 Objetivo del Sprint

Construir las cuatro pantallas de catálogo (Insumos, Servicios, Nómina, Impuestos) con interfaz gráfica completa, validación de formularios y flujo de agregar/editar/eliminar.

| 📚 PARTE TEÓRICA 📖 Formularios en React - Formularios controlados vs no controlados: cuál usar y cuándo - React Hook Form: por qué evita re-renders innecesarios - Zod: validación de esquemas TypeScript — definir reglas sin escribir if/else - Manejo de errores en formularios: mostrar mensajes al usuario - Accesibilidad básica: labels, aria-labels, focus management 📖 Componentes de UI con Tailwind - Sistema de diseño con tokens: colores, espaciados, tipografía consistentes - Componentes de lista: cards, tablas, scroll infinito vs paginación - Modales y drawers: cómo mostrar formularios sin cambiar de página - Feedback al usuario: toasts, loading states, confirmación de eliminación - Diseño responsive: que funcione igual en móvil y desktop 📖 Patrones de arquitectura frontend - Separación de responsabilidades: componentes presentacionales vs contenedores - Custom hooks: extraer lógica reutilizable de los componentes - Optimistic UI: actualizar la pantalla antes de que confirme la BD |  | ⚙️ PARTE PRÁCTICA 🔨 Pantalla de Insumos completa - Crear pages/Insumos.tsx con listado en tarjetas (nombre, unidad, costo) - Agregar barra de búsqueda en tiempo real (filtrar sin ir a BD) - Crear InsumoForm.tsx con React Hook Form + Zod: campos nombre, costo, tipoMedida, unidad, cantidadCotizada, detalle - Modal de confirmación antes de eliminar un insumo - Conectar todo al store de Zustand y BD SQLite 🔨 Pantallas de Servicios, Nómina e Impuestos - Repetir el patrón de Insumos para las 3 entidades restantes - Crear stores: serviciosStore.ts, nominaStore.ts, impuestosStore.ts - Crear las funciones db: servicios.ts, nomina.ts, impuestos.ts - Agregar validaciones específicas: Nómina con selector de período, Impuesto con toggle porcentaje/fijo - Unificar estilos: todos los formularios deben verse coherentes 🔨 Navegación y layout - Implementar barra de navegación inferior (como en el mockup) - Instalar React Router y configurar rutas: /, /insumos, /servicios, /nomina, /impuestos, /precios, /configuracion - Crear layout base con header y navegación reutilizable - Transiciones de pantalla suaves |
| --- | --- | --- |

✅ Criterios de Aceptación

| # | Criterio | Cómo evaluarlo |
| --- | --- | --- |
| CA-3.1 | Se pueden crear, editar y eliminar insumos desde la UI — los cambios persisten al reiniciar la app | Compartir video o screenshots del flujo completo |
| CA-3.2 | Los formularios muestran mensajes de error cuando se envían con campos vacíos o inválidos | Compartir screenshot de errores de validación visibles |
| CA-3.3 | Las 4 entidades (Insumos, Servicios, Nómina, Impuestos) tienen su pantalla funcional y accesible desde la nav | Compartir el archivo App.tsx con las rutas definidas |
| CA-3.4 | No hay errores de TypeScript en ningún archivo (npx tsc --noEmit retorna vacío) | Pegar la salida del comando npx tsc --noEmit |
| CA-3.5 | El código de InsumoForm.tsx usa React Hook Form y Zod — no hay validación manual con if/else | Pegar el código del formulario para revisión |

🤖 Cómo enviar tu código para evaluación Compárteme: (1) src/pages/Insumos.tsx, (2) src/components/InsumoForm.tsx, (3) el resultado de npx tsc --noEmit. Revisaré arquitectura del componente, calidad de las validaciones, manejo de errores y consistencia de tipos.

Sprint 4 · Wizard de Cotización y Motor de Cálculo Semanas 11–15 · ≈ 70 horas totales · Lógica de Negocio — Nivel Medio-Alto

🎯 Objetivo del Sprint

Construir el corazón de la aplicación: el asistente paso a paso de 5 pasos para crear cotizaciones, la lógica de cálculo del precio de venta y la diferenciación entre precio estático y dinámico.

| 📚 PARTE TEÓRICA 📖 Máquinas de estado y wizards - Qué es una máquina de estado finita (FSM): estados, transiciones, guardas - Patrón wizard en React: cómo manejar pasos con estado compartido - useReducer vs useState para estados complejos de múltiples pasos - Persistir el estado del wizard: qué pasa si el usuario cierra a mitad 📖 Lógica de cálculo de costos - Distribución proporcional de costos: servicios y nómina por tiempo/cantidad consumida - Fórmula de precio de venta: Costo Total + Impuestos + Ganancia - Cálculo de IVA e impuestos: porcentaje sobre el costo base vs valor fijo - Margen de ganancia: diferencia entre markup y margen — cuál usar - Precio estático vs dinámico: snapshot de costos en base de datos 📖 Testing básico en React - Por qué testear: encontrar bugs antes de que los encuentre el usuario - Vitest: correr tests sin configuración en proyectos Vite - Tests unitarios para funciones de cálculo: input/output predecible - Testing Library: probar componentes como los usaría un usuario real |  | ⚙️ PARTE PRÁCTICA 🔨 Motor de cálculo - Crear src/utils/calculos.ts con funciones puras: calcularCostoInsumos(), calcularCostoServicios(), calcularCostoNomina(), calcularImpuestos(), calcularPrecioVenta() - Cada función recibe los datos y retorna un número — sin efectos secundarios - Crear tests unitarios para cada función en src/utils/calculos.test.ts - Caso de prueba: panadería — 0.3kg azúcar + 0.5kg harina + 2h panadero + IVA 19% + 30% margen = X 🔨 Wizard de 5 pasos - Crear pages/cotizacion/WizardCotizacion.tsx con contexto compartido entre pasos - Paso 1 — Insumos: lista de insumos con checkbox y campo de cantidad consumida - Paso 2 — Servicios: igual que insumos pero con campo de tiempo/cantidad consumida - Paso 3 — Nómina: seleccionar colaborador e ingresar tiempo laborado - Paso 4 — Impuestos: lista de impuestos registrados con checkbox - Paso 5 — Ganancia: slider de margen, toggle estático/dinámico, resumen y guardar 🔨 Guardar y listar cotizaciones - Crear src/db/cotizaciones.ts con saveCotizacion() que inserta en 5 tablas (snapshot) - Pantalla de historial de cotizaciones: lista con nombre, fecha y precio de venta - Implementar precio dinámico: función recalcularPrecio(cotizacionId) que lee precios actuales - Badge visual que indique si la cotización es estática o dinámica |
| --- | --- | --- |

✅ Criterios de Aceptación

| # | Criterio | Cómo evaluarlo |
| --- | --- | --- |
| CA-4.1 | calcularPrecioVenta() con el caso de prueba de la panadería retorna el valor esperado (documentado en el test) | Pegar el archivo calculos.test.ts con los tests pasando (npx vitest run) |
| CA-4.2 | El wizard completa los 5 pasos sin errores y guarda la cotización en SQLite | Compartir video o screenshots de los 5 pasos completados |
| CA-4.3 | Una cotización estática mantiene el precio original aunque se cambie el costo de un insumo | Describir el paso a paso de cómo lo probaste |
| CA-4.4 | Una cotización dinámica actualiza el precio al cambiar el costo de un insumo | Pegar el código de la función recalcularPrecio() |
| CA-4.5 | Todos los tests unitarios de calculos.test.ts pasan con npx vitest run | Pegar la salida del comando vitest con los tests en verde |

🤖 Cómo enviar tu código para evaluación Compárteme: (1) src/utils/calculos.ts completo, (2) src/utils/calculos.test.ts con todos los tests, (3) src/pages/cotizacion/WizardCotizacion.tsx. Este sprint tiene la lógica más crítica — revisaré la precisión de los cálculos, el manejo de decimales y la coherencia del flujo del wizard.

Sprint 5 · Configuración, Idiomas y Empaquetado Final Semanas 16–20 · ≈ 70 horas totales · Pulido y Distribución — Nivel Medio

🎯 Objetivo del Sprint

Completar la app con la pantalla de configuración, internacionalización en 4 idiomas, empaquetado como instalador .exe para Windows y preparación para venta.

| 📚 PARTE TEÓRICA 📖 Internacionalización (i18n) - Qué es i18n y l10n: diferencia entre traducción e internacionalización - Cómo funciona i18next: namespaces, keys, interpolación de variables - Formato de moneda y números según el locale: Intl.NumberFormat - Cómo agregar un idioma nuevo sin modificar código (solo archivos JSON) - Lazy loading de traducciones: cargar solo el idioma activo 📖 Empaquetado y distribución - Cómo Tauri genera un .exe: el proceso de compilación con Rust - Code signing en Windows: por qué el antivirus marca apps sin firma - Diferencia entre instalador (.msi) y app portable (.exe) - Estrategias de distribución: Gumroad, Lemon Squeezy, GitHub Releases - Cómo hacer actualizaciones automáticas con Tauri updater 📖 Calidad y rendimiento - Lighthouse: medir rendimiento, accesibilidad y buenas prácticas - Lazy loading de componentes en React: import() dinámico - Memoización: useMemo, useCallback — cuándo y por qué usarlos - Depuración con React DevTools y Tauri DevTools |  | ⚙️ PARTE PRÁCTICA 🔨 Pantalla de Configuración - Crear pages/Configuracion.tsx con los 4 controles: idioma, moneda, unidades, perfil - Al cambiar idioma o moneda, la app entera se actualiza instantáneamente - Guardar la configuración en la tabla SQLite de configuracion (singleton id=1) - Cargar la configuración guardada al iniciar la app 🔨 Internacionalización con i18next - Instalar i18next y react-i18next - Crear archivos de traducción: src/i18n/es.json, en.json, pt.json, fr.json - Mínimo 80 claves de traducción cubriendo todos los textos visibles de la app - Reemplazar todos los textos hardcodeados por t("clave") en los componentes - Formato de moneda con Intl.NumberFormat según la configuración activa 🔨 Empaquetado y distribución - Configurar tauri.conf.json: nombre, versión, ícono, identificador de la app - Generar el instalador .exe con npm run tauri build - Probar el instalador en una PC limpia (o máquina virtual) - Crear página de producto en Gumroad con descripción, capturas de pantalla y precio - Documentar en README.md: instalación, uso básico y cómo reportar bugs |
| --- | --- | --- |

✅ Criterios de Aceptación

| # | Criterio | Cómo evaluarlo |
| --- | --- | --- |
| CA-5.1 | Cambiar el idioma en Configuración actualiza todos los textos de la app sin recargar | Compartir video mostrando el cambio de idioma en tiempo real |
| CA-5.2 | El archivo en.json tiene mínimo 80 claves de traducción cubiertas | Pegar los primeros 30 keys del archivo en.json |
| CA-5.3 | El comando npm run tauri build genera un instalador .exe funcional sin errores | Compartir el tamaño del archivo generado y cualquier warning de la compilación |
| CA-5.4 | La app instalada en Windows funciona offline completamente (sin internet) con datos persistentes | Compartir screenshot de la app instalada con datos de una cotización real |
| CA-5.5 | La app tiene ícono personalizado (no el default de Tauri) y versión 1.0.0 en tauri.conf.json | Pegar el bloque package de tauri.conf.json |

🤖 Cómo enviar tu código para evaluación Compárteme: (1) src/i18n/es.json completo, (2) src/i18n/en.json completo, (3) tauri.conf.json, (4) link de tu página en Gumroad o Lemon Squeezy. Este es el sprint final — revisaré la coherencia de las traducciones, la configuración de build y que la app esté lista para vender.

# 3. Recursos de Aprendizaje

Lista curada de recursos gratuitos ordenados por sprint:

## Sprint 1 — Fundamentos

- TypeScript Handbook oficial: typescriptlang.org/docs/handbook (gratuito, en inglés)

- React.dev: la documentación oficial de React — react.dev/learn (incluye ejercicios)

- The Odin Project (gratuito): theodinproject.com — fundamentos web sólidos en español

- YouTube: Midudev, Fazt Code, Hola Mundo — canales en español de React y TypeScript

## Sprint 2 — Tauri + BD

- Documentación Tauri 2.0: tauri.app/start — Guía "Build a Desktop App"

- SQLite Tutorial: sqlitetutorial.net — todos los conceptos con ejemplos prácticos

- DB Browser for SQLite (gratis): sqlitebrowser.org — inspeccionar la BD visualmente

- Zustand docs: zustand-demo.pmnd.rs — guía en 10 minutos

## Sprint 3 — UI y Formularios

- React Hook Form + Zod tutorial: youtube.com — busca "React Hook Form Zod 2024"

- Tailwind CSS docs: tailwindcss.com/docs — referencia de clases utilitarias

- Shadcn/ui: ui.shadcn.com — componentes listos para copiar/pegar sin instalar

- Accesibilidad web: web.dev/learn/accessibility (Google, gratuito)

## Sprint 4 — Lógica de negocio

- Vitest docs: vitest.dev — testing moderno para proyectos Vite

- Testing Library: testing-library.com/docs/react-testing-library/intro

- Video: "Máquinas de estado con XState" — YouTube: Midudev (español)

- Artículo: "Precio de venta vs precio de costo" — buscar en Google para entender el negocio

## Sprint 5 — Distribución

- i18next docs: i18next.com/overview/getting-started

- Tauri build guide: tauri.app/distribute — empaquetado para Windows/Android

- Gumroad seller guide: help.gumroad.com — cómo crear un producto y cobrar

- Lemon Squeezy: lemonsqueezy.com — alternativa a Gumroad con mejor soporte Latinoamérica

🚀 Meta final: monetización real Al completar el Sprint 5 tendrás PrecioJusto v1.0 lista para Windows. Publícala en Gumroad o Lemon Squeezy a un precio de $5–$15 USD. Con solo 10 ventas al mes recuperas el tiempo invertido. Este proyecto no es solo para aprender — es tu primer producto de software.