ACTA DE ENTREGA

Sitios web Cafexport y Local Partners

| Fecha | 6 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| Cliente | Cafexport y Local Partners |
| Entrega | La Paguer — Marketing que transforma |
| Objeto | Entrega de los dos sitios web desarrollados, con sus contenidos, ajustes solicitados y herramientas de administración. |

1. QUÉ SE ENTREGA

Se entregan dos sitios web completos, uno para cada marca, con una línea gráfica común y contenidos propios. Ambos sitios se encuentran publicados en un ambiente de prueba, donde pueden revisarse antes de su paso al servidor definitivo:

- Cafexport: https://silver-porpoise-137112.hostingersite.com

- Local Partners: https://lavender-gull-353405.hostingersite.com/

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los dos sitios comparten las siguientes características:

- Fácil de administrar: están construidos sobre WordPress, la plataforma de sitios web más usada en el mundo. El contenido se edita desde un panel, sin necesidad de programar.

- Páginas armadas por bloques: cada página se compone de secciones (banners, cifras, galerías, mosaicos, videos) que pueden editarse, reordenarse o reutilizarse en otras páginas.

- Español e inglés: cuentan con selector de idioma y el contenido traducido al inglés.

- Se ven bien en cualquier pantalla: el diseño se adapta a celulares, tabletas y computadores.

- Videos que cargan rápido: los videos (por ejemplo, el Manifiesto y las entrevistas) se muestran desde YouTube, lo que mantiene el sitio liviano.

- Imágenes optimizadas: las imágenes se comprimen de forma automática para que las páginas carguen más rápido.

- Contacto directo: formulario de contacto que envía los mensajes al correo, y botón flotante de contacto.

- Historias: sección de historias que se alimenta desde el panel, sin necesidad de diseñar cada publicación.

- Compartir en redes: botones para compartir los contenidos en redes sociales.

- Informes descargables: los informes de gestión y documentos quedan disponibles para consulta y descarga.

3. SECCIONES DE CADA SITIO

Cafexport

| Página | Qué encuentra el visitante |
| --- | --- |
| Inicio | Banner principal con imágenes, cifras de impacto, cómo trabajamos, video del Manifiesto, mosaico de origen, proceso y llamado a la acción. |
| Así trabajamos | El recorrido del café «del origen al destino», mapa de presencia en Colombia y aliados. |
| Impacto | El ecosistema que transforma la caficultura, informes de gestión y la relación con Local Partners. |
| Historias | Historias de productores (5 publicadas) y el video del Manifiesto. |
| Nosotros | Quiénes son, cifras, la visión «pensamos global, somos local» y el equipo. |
| Origen | Galería de las regiones de origen del café. |
| Certificaciones | Certificaciones, reconocimientos, registros, normas y acreditaciones. |
| Contacto | Formulario de contacto y datos de la empresa. |
| Términos y condiciones | Información legal del sitio. |

Local Partners

| Página | Qué encuentra el visitante |
| --- | --- |
| Inicio | Banner principal, cifras de impacto, cómo trabajamos, video, mosaicos de origen, pilares y llamado a la acción. |
| Así trabajamos | Del conocimiento a la acción, regiones impactadas, resultados y aliados. |
| Impacto | Impacto en cifras, programas, proyectos y la Unidad de Investigación y Desarrollo. |
| Historias | Historias de productores (3 publicadas). |
| Nosotros | La Fundación en cifras y su forma de trabajo. |
| Origen | Galería de las regiones de origen. |
| Certificaciones | Certificaciones, verificaciones e indicadores de integridad y trazabilidad. |
| Documentos | Documentos legales, tributarios y financieros para descarga. |
| Noticias | Espacio para publicar noticias de la Fundación. |
| Contacto | Formulario de contacto y datos de la Fundación. |
| Términos y condiciones | Información legal del sitio. |

4. AJUSTES REALIZADOS

Durante el proyecto se atendieron los ajustes solicitados. Todos se encuentran terminados:

| Ajuste | Estado |
| --- | --- |
| Ajustes visuales del diseño (versión 3) en Inicio, Así trabajamos, Impacto, Historias, Contacto y Certificaciones | Terminado |
| Ajustes de diseño en Figma para Cafexport y Local Partners, con visto bueno de diseño | Terminado |
| Réplica del diseño de texturas en Local Partners | Terminado |
| Traducción del contenido al inglés en ambos sitios y selector de idioma | Terminado |
| Videos del Manifiesto y de entrevistas integrados desde YouTube | Terminado |
| Carga de informes de gestión y actualización de cifras con base en ellos | Terminado |
| Historias e impacto construidos a partir de los documentos entregados | Terminado |
| Actualización de las tarjetas de impacto en Inicio y de la imagen de Origen | Terminado |
| Sección Equipo ajustada | Terminado |
| Enlace entre la página de Impacto y Local Partners | Terminado |
| Aliados agregados en Así trabajamos | Terminado |
| Sección de documentos en Local Partners | Terminado |
| Cambio del botón flotante de contacto | Terminado |
| Actualización de imágenes en ambos sitios | Terminado |

5. SIGUIENTE PASO: PUBLICACIÓN DEFINITIVA

Para publicar los sitios en su dirección definitiva se prepara un paquete de migración. Se solicita amablemente confirmar si la publicación se hará en los servidores de La Paguer o en los servidores propios del cliente, para preparar el paquete según el caso.

6. CONSTANCIA

Con la presente acta se deja constancia de la entrega de los sitios web de Cafexport y Local Partners con las secciones, características y ajustes descritos. Agradecemos de antemano su revisión y quedamos atentos a sus comentarios.